

**PRIJEDLOG**

**II IZMJENA I DOPUNA PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA PRIJEDORA (2021.-2023.) ZA 2022. I 2023. GODINU**

**Prijedor, jun 2022. godine**

**SADRŽAJ**

1. Obrazloženje..................................................................................................................3
2. Pregled izmjenjenog i dopunjenog Plana kapitalnih investicija po oblastima i godinama investiranja ( 2021.-2023 ) za 2022. i 2023. godinu.........................................................4
3. Tabelarni pregled projekata izmjenjenog i dopunjenog Plana kapitalnih investicija po oblastima i godinama investiranja ( 2021.-2023 ) za 2022. i 2023. godinu ......................7
4. **Obrazloženje**

Obzirom da grad Prijedor ima potrebu za dugoročnim zaduženjem, radi finansiranja kapitalnih investicija, za XX sjednicu Skupštine Grada, Odjeljenje za finansije je kandidovalo tačku dnevnog reda: „Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju grada Prijedora putem prve emisije obveznica”. U Odluci o dugoročnom zaduženju grada Prijedora putem prve emisije obveznica predviđena su nova kapitalna ulaganja, koja trenutno nisu dio Plana kapitalnih investicija grada Prijedor za period 2021. – 2023. godina, te su predviđene i određene izmjene na pojedinim postojećim projektima u pogledu izmjene iznosa finansiranja i izvora finansiranja.

Jedan od uslova dobijanja saglasnosti na zaduženje, od strane Ministarstva finansija Republike Srpske, jeste da se predložene investicije nalaze u Planu kapitalnih investicija za navedeni period. S tim u vezi, Odjeljenje za finansije je uputilo zahtjev Odsjeku za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem da izvrši izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija grada Prijedor za period od 2021.– 2023. godine.

Predloženim izmjenama i dopunama izvršene su određene promjene na tri postojeća projekta, i to kroz povećanje ili smanjene iznosa i izvora finansiranja i uvrštena su dva nova projekata u Plan kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina.

Projekti na kojima su izvršene određene izmjene su slijedeći:

1. Izgradnja objekta predškolske ustanove dječijeg vrtića u Prijedoru - naselje Pećani ( izmjena na ovom projektu se odnosi na promjenu izvora finansiranja tako što će se od ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 6.033.714,00 KM, dio sredstava finansirati novim dugoročnim zaduženjem u iznosu od 2.000.000,00 KM, a preostalih 4.033.714,00 KM će se finansirati iz eksternog izvora );
2. Izgradnja i rekonstrukcija putne i komunalne infrastrukture (u ovom projektu je ukupna vrijednost uvećana za iznos od 450.000,00 KM, koji će se finansirati novim dugoročnim zaduženjem i sada ukupna vrijednost projekta iznosi 4.614.890,00 KM );
3. Jačanje tehničkih kapaciteta u svrhu zaštite i spasavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara – Nabavka specijalnog vozila za potrebe TVSJ Prijedor (izmjena na ovom projektu se odnosi na promjenu izvora finansiranja, tako što će se ukupna vrijednost projekta finansirati novim dugoročnim zaduženjem u iznosu od 2.300.000,00 KM , dok je prethodnim Planom bilo predviđeno da se ukupna vrijednost projekta u iznosu od 2.000.000,00 KM finansira iz eksternih izvora).

Novi projekti koji su uvršteni u Plan kapitalnih investicija grada Prijedora ( 2021. – 2023. ) za 2022. i 2023. godinu su sljedeći:

1. Ulaganje u ribnjak „ Saničani“, u iznosu od 9.500.000,00 KM;
2. Nabavka vozila za potrebe AD „ Vodovod“ Prijedor, u iznosu od 750.000,00 KM.

**2. Pregled izmjenjenog i dopunjenog Plana kapitalnih investicija po oblastima i godinama investiranja ( 2021.-2023.) za 2022. i 2023. godinu**

Izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija grada Prijedora ( 2021.-2023. ) za 2022. i 2023. godinu je kreirana u skladu sa Prijedlogom Odluke o dugoročnom zaduženju grada Prijedor za kapitalne projekte.

Izmjenjen i dopunjen Plan kapitalnih investicija ( 2021.-2023. ) za 2022. i 2023. godinu godina obuhvata 63 projekta i podjeljen je u 13 oblasti investiranja i to:

1. Privreda,
2. Komunalna infrastruktura,
3. Saobraćajna infrastruktura,
4. Elektro infrastruktura,
5. Kultura,
6. Turizam,
7. Obrazovanje,
8. Sport,
9. Zaštita životne sredine i energetska efikasnost,
10. Zdravstvo,
11. Društveni sadržaji
12. Digitalizacija i
13. Ostali projekti.

Ukupna vrijednost predloženih projekata u izmjenjenom i dopunjenom Planu kapitalnih investicija ( 2021.-2023.) za 2022. i 2023. godinu je **74.266.006,40 KM**, od čega je iz budžeta grada Prijedora planirano da se obezbjedi **34.956.371,40** KM, dok je iz eksternih izvora planirano da se obezbjedi **39.309.635,00 KM.**

Pregled finansijskih ulaganja u izmjenjenom i dopunjenom Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godina, po godinama i oblastima investiranja, dat je u tabeli broj 1.:

**Tabela 1.** - Pregled po oblastima i godinama investiranja u PKI 2021.-2023. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/b** | **Oblasti** | **Broj projekata** | **2021.**  **(KM)** | **2022.**  **(KM)** | **2023.**  **(KM)** | **Ukupno**  **(KM)** |
| 1. | Privreda | 8 | 3.701.087,00 | 12.511.000,00 | 200.000,00 | **16.412.087,00** |
| 2. | Komunalna infrastruktura | 6 | 2.690.000,00 | 2.185.000,00 | 200.000,00 | **5.075.000,00** |
| 3. | Saobraćajna infrastruktura | 11 | 2.670.514,00 | 4.668.026,00 | 2.550.000,00 | **9.888.540,00** |
| 4. | Elektro infrastruktura | 5 | 1.350.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | **5.450.000,00** |
| 5. | Zaštita životne sredine i energetska efikasnost | 9 | 1.419.063,00 | 6.909.877,00 | 1.212.500,00 | **9.541.440,00** |
| 6. | Kultura | 2 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | **7.000.000,00** |
| 7. | Turizam | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 8. | Obrazovanje | 3 | 136.386,00 | 6.211.978,00 | 126.335,00 | **6.474.699,00** |
| 9. | Sport | 4 | 986.015,00 | 1.700.000,00 | 5.350.000,00 | **8.036.015,00** |
| 10. | Zdravstvo | 1 | 195.072,00 | 0,00 | 0,00 | **195.072,00** |
| 11. | Društveni sadržaji | 4 | 1.010.863,00 | 928.863,00 | 0,00 | **1.939.726,00** |
| 12. | Informacione tehnologije - IT | 2 | 106.050,00 | 160.000,00 | 6.000,00 | **272.050,00** |
| 13. | Ostali projekti | 8 | 417.475,00 | 3.449.591,40 | 114.311,00 | **3.981.377,40** |
| **UKUPNO** | | **63** | **14.682.525,00** | **44.774.335,40** | **14.809.146,00** | **74.266.006,40** |

**Napomena:** U koloni 2021. godina se nalaze vrijednosti projekata koji su planirani tokom 2021. godine kada se vršila izrada i izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina i na osnovu kojih će se kreirati godišnji izvještaj o ostvarenju Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu, dok su kolone 2022. i 2023. godina predložene planirane vrijednosti projekata obuhvaćene postupkom revizije za naredni dvogodišnji period ( 2022.-2023. godina ). Iako se radi o Planu za naredni dvogodišnji period ( 2022.-2023. godina ), kolona sa planskim podacima za 2021. godinu je zadržana kako bi se pratio kontinuitet planiranja u Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godina.

Pregled finansijskih ulaganja u izmjenjenom i dopunjenom Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godine, po izvorima finansiranja, dat je u tabeli broj 2.:

**Tabela 2**.-Pregled finansijskih ulaganja u PKI, po izvorima finansiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | 159.886,00 | 9.983.654,00 | - | 4.538.985,00 | - | **14.682.525,00** |
| **2022.** | 2.933.091,40 | 20.396.929,00 | - | 21.444.315,00 | - | **44.774.335,40** |
| **2023.** | 1.482.811,00 | - | - | 13.326.335,00 | - | **14.809.146,00** |
| **Ukupno** | **4.575.788,40** | **30.380.583,00** | **-** | **39.309.635,00** | **-** | **74.266.006,40** |

**Napomena:** Red 2021. godina predstavlja vrijednosti projekata koji su planirani tokom 2021. godine kada se vršila izrada i izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina i na osnovu kojih će se kreirati godišnji izvještaj o ostvarenju Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu, dok su redovi 2022. i 2023. godina predložene planirane vrijednosti projekata obuhvaćene postupkom revizije za naredni dvogodišnji period ( 2022.-2023. godina ).

Potrebno je imati u vidu da su u izmjenjenom i dopunjenom Planu kapitalnih investicija 2021. – 2023. godina, u pojedinim oblastima, uvršteni i projekti čija se realizacija nastavlja i nakon 2023. godine, jer se radi o kapitalnim projektima čija se realizacija neće završiti u toku jedne budžetske godine, pa je za planski period 2021.-2023. godina predložena realizacija samo jedne faze projekta, dok se ukupna vrijednost projekta odnosi na njegovu realizaciju u cjelini.

Imajući u vidu navedeno, Plan kapitalnih investicija Grada Prijedora za period 2021.-2023. godina, je usklađen sa Integralnom strategijom razvoja Grada Prijedor 2014.-2024. godina, kao i budućim strateškim fokusima razvoja Grada Prijedor.

Plan kapitalnih investicija je usklađen sa redovnim budžetskim i kreditnim sredstvima, planiranim i projektovanim, kao i procjenom očekivane dinamike finansiranja kapitalnih projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa privatnim partnerima.

Provođenje i ažuriranje Plana kapitalnih investicija Grada Prijedor je u nadležnosti svih organizacionih jedinica Gradske uprave i njegovo ažuriranje se provodi na godišnjem nivou, uz konsultacije sa predstavnicima javnog, privrednog i sektora civilnog društva.

U nastavku je tabelarni pregled projekata izmjenjenog i dopunjenog Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina za 2022. i 2023. godinu po oblastima investiranja.

1. **Tabelarni pregled projekata izmjenjenog i dopunjenog Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina za 2022. i 2023. godinu po oblastima investiranja**
   1. **PRIVREDA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Regulacioni plan sportskog aerodroma "Urije" | Unaprijeđenje uslova za privredni razvoj Grada | 2021. | - | 18.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | 50.000,00 | Odjeljene za prostorno uređenje |
| 2022. | 32.000,00 | - | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 2. | Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak (C-106) | Izgrađena saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom | 2021. | - | - | - | 640.000,00 | - | 840.000,00 | 840.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | - | - | 200.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 3. | Osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta | Pokretanje procedure | 2021. | - | - | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | Odjeljenje za privredu i preduzetništvo |
| 2022. | 200.000,00 | - | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 4. | Šumskoprivredne osnove | Pokretanje procedure | 2021. | - | - | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | Odjeljenje za privredu i preduzetništvo |
| 2022. | - | - | - | - | - |
| 2023. | 200.000,00 | - | - | - | - |
| 5. | Adaptacija i dogradnja aneksa Poslovnog centra Prijedor | Multimedija studio, Radionički prostor, Start-up prostori | 2021. | - | - | - | - | - | 379.000,00 | 379.000,00 | Agencija PREDA-PD/Odjeljenje za privredu i preduzetništvo |
| 2022. | 51.000,00 | 124.000,00 | - | 204.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 6. | Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak | Izgrađena tehnička, saobraćajna i komunalna infrastruktura | 2021. | - | - | - | - | - | 600.000,00 | 600.000,00 | Odjeljenje za privredu i preduzetništvo |
| 2022. | - | 600.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 7. | Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Aerodormsko naselje | Izgrađena tehnička, saobraćajna i komunalna infrastruktura | 2021. | - | - | - | - | - | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | Odjeljenje za privredu i preduzetništvo |
| 2022. | - | 1.600.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 8. | Ulaganje u ribnjak „ Saničani“ | Uspostavljen funkcionalan ribnjak | 2021. | - | - | - | - | - | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | Odjeljenje za privredu i preduzetništvo |
| 2022. | - | 9.500.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti PRIVREDA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | - | 18.000,00 | - | 640.000,00 | - | **658.000,00** |
| **2022.** | 283.000,00 | 11.824.000,00 | - | 404.000,00 | - | **12.511.000,00** |
| **2023.** | 200.000,00 | - | - | - | - | **200.000,00** |
| **UKUPNO** | **483.000,00** | **11.842.000,00** | **0,00** | **1.044.000,00** | **0,00** | **13.369.000,00** |

* 1. **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Izgradnja tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja „Crno Vrelo“ (EIB) | Izgrađeno 120 km vodovodne mreže i priključeno 2.500 domaćinstava | 2021. | - | 1.500.000,00 | - | 800.000,00 | - | 4.000.000,00 | 9.397.951,41 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove |
| 2022. | - | 1.100.000,00 | - | 600.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 2. | Izgradnja vodovodne mreže u zaseoku Kukići, Donji Garevci | Izgrađeno 5.048 m vodovodne mreže | 2021. | - | - | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove |
| 2022. | - | 100.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 3. | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čarakovo - Gornje polje | Izgrađeno 2.790 m vodovodne mreže i priključena 43 domaćinstva | 2021. | - | - | - | - | - | 85.000,00 | 85.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | 85.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 4. | Nastavak izgradnje vodovodne mreže Tukovi - Žeger | Izgrađeno 2.180 m sekundarne mreže i spojena 64 kućna priključka | 2021. | - | - | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | 100.000,00 | - | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 5. | Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa | Izgrađeno 1.200 m kanalizacione mreže i priključeno cca 150 domaćinstava | 2021. | - | - | - | 70.000,00 | - | 270.000,00 | 270.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | - | - | 100.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 100.000,00 | - |
| 6. | Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora | Rekonstruisana vrelovodna i toplovodna mreža u minimalno jednoj ulici godišnje | 2021. | - | - | - | 100.000,00 | - | 300.000,00 | 300.000,00 | AD "Toplana" |
| 2022. | - | - | - | 100.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 100.000,00 | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)** | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | - | 1.500.000,00 | - | 970.000,00 | - | **2.470.000,00** |
| **2022.** | 100.000,00 | 1.285.000,00 | - | 800.000,00 | - | **2.185.000,00** |
| **2023.** | - | - | - | 200.000,00 | - | **200.000,00** |
| **UKUPNO** | **100.000,00** | **2.785.000,00** | **0,00** | **1.970.000,00** | **0,00** | **4.855.000,00** |

* 1. **SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća**)** | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Rekonstrukcija ulica Vojvode Putnika i Muharema Suljanovića sa izgradnjom kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Vojvode Putnika i Vožda Karađorđa | Rekonstruisane navedene ulice i izgrađena kružna raskrsnica | 2021. | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | 50.000,00 | - | - | - | - |
| 2023. | 50.000,00 | - | - | 900.000,00 | - |
| 2. | Završetak „Istočne gradske obilaznice I faza“, od magistralnog puta Prijedor - Sanski Most do ukrštanja sa regionalnim putem Prijedor - Busnovi | Završena zaobilaznica do regionalnog puta Prijedor - Busnovi | 2021. | - | - | - | - | - | 400.000,00 | 400.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | - | - | - | - |
| 2023. | 100.000,00 | - | - | 300.000,00 | - |
| 3. | Izgradnja parkirališta kod Srednjoškolskog Centra | Izgrađeno parkiralište | 2021. | - | - | - | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | - | - | - | - |
| 2023. | 300.000,00 | - | - | - | - |
| 4. | Rekonstrukcija raskrsnice „VILAKO“ sa postavljanjem semafora | Rekonstruisana raskrsnica i postavljen semafor | 2021. | - | - | - | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | 50.000,00 | - | - | 100.000,00 | - |
| 2023. | 50.000,00 | - | - | 100.000,00 | - |
| 5. | Izgradnja kružne raskrsnice kod nadvožnjaka | Izgrađena kružna raskrsnica | 2021. | - | - | - | - | - | 500.000,00 | 500.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | - | - | - | - |
| 2023. | 100.000,00 | - | - | 400.000,00 | - |
| 6. | Izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Kozarske i Milana Vrhovca | Izgrađena kružna raskrsnica | 2021. | - | - | - | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | 50.000,00 | - | - | - | - |
| 2023. | 250.000,00 | - | - | - | - |
| 7. | Izgradnja i uvođenje parking servisa | Uspostavljen funkcionalan parking servis | 2021. | - | - | - | - | - | 40.000,00 | 40.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | 40.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 8. | Rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjica u naselju Pećani | Rekonstruisana ulica | 2021. | - | - | - | - | - | 160.000,00 | 160.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | 44.000,00 | 116.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 9. | Učešće Grada Prijedora u sufinansiranju izgradnje puteva u MZ, kao i sa Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 40 % | Izgrađeni i rekonstruisani putevi | 2021. | - | 210.000,00 | - | 315.000,00 | - | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | 200.000,00 | - | - | 300.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 10**.** | Izgradnja i rekonstrukcija putne i komunalne infrastrukture | Rekonstruisani i izgrađeni putevi | 2021. | - | 911.864,00 | - | - | - | 4.614.890,00 | 4.614.890,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | 1.200.000,00 | 450.000,00 | - | 2.053.026,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 11**.** | Izgradnja pješačkog mosta ispod pijace koji povezuje Raškovac i Pećane | Izgrađen pješački most | 2021. | - | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | 15.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021.-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)** | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | - | 1.121.864,00 | - | 315.000,00 | - | **1.436.864,00** |
| **2022.** | 1.594.000,00 | 621.000,00 | - | 2.453.026,00 | - | **4.668.026,00** |
| **2023.** | 850.000,00 | - | - | 1.700.000,00 | - | **2.550.000,00** |
| **UKUPNO** | **2.444.000,00** | **1.742.864,00** | **0,00** | **4.468.026,00** | **0,00** | **8.654.890,00** |

* 1. **ELEKTRO INFRASTRUKTUA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u gradskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu, izmještanje mjernih mjesta, kao i svođenje nadzemne u podzemnu SN i NN mrežu u zavisniosti od potreba | Izgrađena, rekonstruisana i u putnu zonu gradskog područja izmještena SN i NN mreža i postrojenja | 2021. | - | - | - | 550.000,00 | - | 2.050.000,00 | 15,000.000.00 | MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka |
| 2022. | - | - | - | 750.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 750.000,00 | - |
| 2. | Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u seoskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu i izmještanje mjernih mjesta | Izgrađena, rekonstruisana i u putnu zonu seoskih područja izmještena SN i NN mreža i postrojenja | 2021. | - | - | - | 400.000,00 | - | 1.400.000,00 | 8,000.000.00 | MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka |
| 2022. | - | - | - | 500.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 500.000,00 | - |
| 3. | Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Ljubija | Rekonstruisana 6,3kV rasklopnica, trafo stanica i dalekovod | 2021. | - | - | - | 100.000,00 | - | 400.000,00 | 4,000.000.00 | MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka |
| 2022. | - | - | - | 150.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 150.000,00 | - |
| 4. | Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Tomašica | Rekonstruisana 6,3kV rasklopnica, trafo stanica i dalekovod | 2021. | - | - | - | 200.000,00 | - | 600.000,00 | 1,000.000.00 | MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka |
| 2022. | - | - | - | 200.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 200.000,00 | - |
| 5. | Implementacija projekta daljinskog upravljanja SN postrojenjima - SCADA sistem | Uspostavljeno daljinsko upravljanje SN postrojenjima | 2021. | - | - | - | 100.000,00 | - | 1.000.000,00 | 2,000.000.00 | MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka |
| 2022. | - | - | - | 450.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 450.000,00 | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti ELEKTRO INFRASTRUKTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | - | - | - | 1.350.000,00 | - | **1.350.000,00** |
| **2022.** | - | - | - | 2.050.000,00 | - | **2.050.000,00** |
| **2023.** | - | - | - | 2.050.000,00 | - | **2.050.000,00** |
| **UKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.450.000,00** | **0,00** | **5.450.000,00** |

* 1. **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zoning plan područja posebne namjene izvorišta Tukovi - Mataruško polje | Stvaranje preduslova za zaštitu područja vodozahvata, poboljšani uslovi za uvođenje mjera zaštite životne sredine i rješavanje zahtjeva iz nadležnosti Odjeljenja | 2021. | - | 88.000,00 | - | - | - | 629.000,00 | 629.000,00 | Odjeljene za prostorno uređenje |
| 2022. | 228.500,00 | - | - | - | - |
| 2023. | 312.500,00 | - | - | - | - |
| 2. | Izgradnja pločastih propusta kod pružnog željezničkog mosta, pruga Prijedor - Ljubija na rijeci Sani, u naselju Brezičani | Izgrađena 4 pločasta propusta u cilju povećanja propusne moći rijeke Sane | 2021. | - | - | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | - | - | 200.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 3. | Projekat izgradnje drenažnog kanala za odvodnju površinskih voda sa prostora naselja Celpak, Topolik, Vrbice, Nova Orlovača - Rasteretni kanal | Izgrađen drenažni kanal u dužini cca 1.700 m | 2021. | - | - | - | - | - | 800.000,00 | 800.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | - | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | 800.000,00 | - |
| 4. | Nastavak izgradnje nasipa sa desne obale rijeke Sane pored Žegerskog mosta | Izgrađeno cca 150 m nasipa | 2021. | - | - | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | - | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | 100.000,00 | - |
| 5. | Rekonstrukcija sistema grijanja i hlađenja u Poslovnom centru Prijedor | Promjena energenta za zagrijavanje objekta;  Postavljen novi sistema za hlađenje objekta;  Ostvarene uštede kroz smanjenu potrošnju el. energije potrebne za grijanje i hlađenje objekta | 2021. | - | - | - | - | - | 269.700,00 | 269.700,00 | Agencija PREDA-PD |
| 2022. | - | - | - | 269.700,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 6. | Uređenje korita rijeke Miloševice | Uređeno korito rijeke Miloševice od ušća u Gomjenicu do mosta br.6 (željeznički most) | 2021. | - | - | - | - | - | 3.246.677,00 | 3.246.677,00 | JU " Vode srpske" |
| 2022. | - | - | - | 3.246.677,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 7. | Uređenje rijeke Gomjenice | Uređenje rijeke Gomjenice od ušća u Sanu uzvodno 4 km | 2021. | - | - | - | - | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | JU " Vode srpske" |
| 2022. | - | - | - | 2.500.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 8. | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | Izgrađena i rekonstruisana javna rasvjeta | 2021. | - | 1.215.643,00 | - | - | - | 1.600.643,00 | 1.600.643,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | 385.000,00 | - | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 9. | Revitalizacija zelenih površina, kao i priprema za izgradnju novih i građvinske intervencije na postojećim parkovima | Izgrađeni novi i uređeni postojeći parkovi | 2021. | - | - | - | - | - | 80.000,00 | 80.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | 80.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021** | - | 1.303.643,00 | - | - | - | **1.303.643,00** |
| **2022.** | 613.500,00 | 80.000,00 | - | 6.216.377,00 | - | **6.909.877,00** |
| **2023.** | 312.500,00 | - | - | 900.000,00 | - | **1.212.500,00** |
| **UKUPNO** | **926.000,00** | **1.383.643,00** | **0,00** | **7.116.377,00** | **0,00** | **9.426.020,00** |

* 1. **KULTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Izgradnja kulturnog centra (projekat "Izgradnja biblioteke") | Izgrađen Kulturni centar | 2021. | - | - | - | - | - | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti |
| 2022. | - | - | - | 3.000.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 3.000.000,00 | - |
| 2. | Izgradnja Koncertne dvorane u sklopu JU Muzička škola "Savo Balaban | Izgrađena koncertna sala u okviru JU Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor | 2021. | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti, JU Muzička škola "Savo Balaban" |
| 2022. | - | - | - | 1.000.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti KULTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | - | - | - | - | - | **0,00** |
| **2022.** | - | - | - | 4.000.000,00 | - | **4.000.000,00** |
| **2023.** | - | - | - | 3.000.000,00 | - | **3.000.000,00** |
| **UKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **0,00** | **7.000.000,00** |

* 1. **OBRAZOVANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Izgradnja objekta predškolske ustanove dječijeg vrtića u Prijedoru - naselje Pećani | Izgrađen moderan dječiji vrtić u Prijedoru | 2021. | - | - | - | - | - | 6.033.714,00 | 6.033.714,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti |
| 2022. | - | 2.000.000,00 | - | 4.033.714,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 2. | Rekonstrukcija objekata predškolskog obrazovanja i objekata osnovnih i srednjih škola | Postavljanje staklene stijene u OŠ "Desanka Maksimović" i izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata | 2021. | 42.978,00 | 74.808,00 | - | 18.600,00 | - | 188.315,00 | 188.315,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti |
| 2022. | - | 51.929,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 3. | Dogradnja JU "Centar Sunce" Prijedor | Opremanje dodatnog prostora - kabinet za psihomotornu redukaciju | 2021. | - | - | - | - | - | 252.670,00 | 252.670,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti, JU "Centar Sunce" Prijedor |
| 2022. | - | - | - | 126.335,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 126.335,00 | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti OBRAZOVANJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)** | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | 42.978,00 | 74.808,00 | - | 18.600,00 | - | **136.386,00** |
| **2022.** | - | 2.051.929,00 | - | 4.160.049,00 | - | **6.211.978,00** |
| **2023.** | - | - | - | 126.335,00 | - | **126.335,00** |
| **UKUPNO** | **42.978,00** | **2.126.737,00** | **0,00** | **4.304.984,00** | **0,00** | **6.474.699,00** |

* 1. **SPORT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Rekonstrukcija i izgradnja sportske dvorane u Omarskoj | Izgradnja dvorane | 2021. | - | - | - | - | - | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti |
| 2022. | - | - | - | 850.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | 850.000,00 | - |
| 2. | Izdaci za izgradnju reflektora na glavnom stadionu i ostala infrastruktura | Izgradnja reflektora | 2021. | - | - | - | - | - | 800.000,00 | 800.000,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti,Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose |
| 2022. | - | 800.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 3. | Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju "Urije" | Izgradnja sportske dvorane | 2021. | - | - | - | - | - | 4.500.000,00 | 8.360.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP |
| 2022. | - | - | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | 4.500.000,00 | - |
| 4. | Izgradnja „trim“ staze u naselju Pećani ( staza rubom pećanskog parka ) | Izgrađena trim staza | 2021. | - |  | - | - | - | 50.000,00 | 50.000,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti,Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose |
| 2022. | - | 50.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti SPORT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | - | - | - | - | - | **-** |
| **2022.** | - | 850.000,00 | - | 850.000,00 | - | **1.700.000,00** |
| **2023.** | - | - | - | 5.350.000,00 | - | **5.350.000,00** |
| **UKUPNO** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **6.200.000,00** | **0,00** | **7.050.000,00** |

* 1. **DRUŠTVENI SADRŽAJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Unutrašnje uređenje Polivalentne sale u sklopu Vatrogasnog doma | Projekat unutrašnjeg uređenja i akustičkih karakteristika | 2021. | - | - | - | - | - | 110.961,00 | 110.961,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti, Javni gradski hor Prijedor |
| 2022. | - | - | - | 110.961,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 2. | Nabavka projektora, te rekonstrukcija i sanacija prvog sprata JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor | Rekonstruisan prvi sprat JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor i nabaljen projektor za potrebe JU | 2021. | - | - | - | - | - | 209.902,00 | 209.902,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti |
| 2022. | - | - | - | 209.902,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 3. | Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada | Rekonstruisani domovi | 2021. | - | 270.000,00 | - | - | - | 438.000,00 | 438.000,00 | Odjeljenje za društvene djelatnosti,Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose |
| 2022. | 168.000,00 | - | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 4. | Uređenje eksterijera oko boračkih zgrada na Pećanima | Uređen eksterijer | 2021. | - | - | - | - | - | 440.000,00 | 440.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose |
| 2022. | 20.000,00 | 420.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti DRUŠTVENI SADRŽAJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | - | 270.000,00 | - | - | - | **270.000,00** |
| **2022.** | 188.000,00 | 420.000,00 | - | 320.863,00 | - | **928.863,00** |
| **2023.** | - | - | - | - | - | **0,00** |
| **UKUPNO** | **188.000,00** | **690.000,00** | **0,00** | **320.863,00** | **0,00** | **1.198.863,00** |

* 1. **INFORMACIONE TEHNOLOGIJE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pametni gradovi (digitalna transformacija gradova u BiH) | Unapređeni digitalni kapaciteti grada Prijedora u skladu sa smart city konceptom (npr. pametni parking) | 2021. | - | - | - | - | - | 66.000,00 | 66.000,00 | Odsjek za informaciono - komunikacione tehnologije |
| 2022. | - | - | - | 60.000,00 | - |
| 2023. | 6.000,00 | - | - | - | - |
| 2. | Softver za povećanje naplate prihoda | Povećana naplata poreza na nepokretnost za 20 % | 2021. | - | - | - | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | Odsjek za informaciono - komunikacione tehnologije / Odjeljenje za finansije |
| 2022. | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti INFORMACIONE TEHNOLOGIJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | - | - | - | - | - | **-** |
| **2022.** | 50.000,00 | - | - | 110.000,00 | - | **160.000,00** |
| **2023.** | 6.000,00 | - | - | - | - | **6.000,00** |
| **UKUPNO** | **56.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **166.000,00** |

* 1. **OSTALI PROJEKTI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projektnog prijedloga** | **Planirani rezultati u posmatranom periodu** | **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** | **Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)** | **Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Prostorni plan grada Prijedora za period 2020 - 2040. godina | Ispunjenje zakonske obaveze i olakšano rješavanje zahtjeva iz nadležnosti Odjeljenja | 2021. | - | 61.000,00 | - | - | - | 195.803,00 | 195.803,00 | Odjeljene za prostorno uređenje |
| 2022. | 58.400,00 | - | - | - | - |
| 2023. | 76.403,00 | - | - | - | - |
| 2. | Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje za period 2019 - 2039. godina | Ispunjenje zakonske obaveze i olakšano rješavanje zahtjeva iz nadležnosti Odjeljenja | 2021. | - | 8.283,60 | - | - | - | 16.567,00 | 27.612,00 | Odjeljene za prostorno uređenje |
| 2022. | 8.283,40 | - | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 3. | GIS- Održavanje i unaprijeđenje | Unaprijeđenje i poboljšanje rada Odjeljenja za prostorno uređenje i Gradske uprave, omogućavanje praćenja stanja o prostoru | 2021. | 37.908,00 | - | - | - | - | 113.724,00 | 250.000,00 | Odjeljene za prostorno uređenje |
| 2022. | 37.908,00 | - | - | - | - |
| 2023. | 37.908,00 | - | - | - | - |
| 4. | Jačanje tehničkih kapaciteta u svrhu zaštite i spasavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara – nabavka specijalnog vozila za potrebe TVSJ Prijedor | Stvaranje tehničkih uslova za djelovanje u kriznim situacijama | 2021. | - | - | - | - | - | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | Teritorijalna vatrogasno - spasilačka jedinica |
| 2022. | - | 2.300.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 5. | Efikasno pružanje javnih usluga u hitnim situacijama | Stvoreni uslovi za efikasnije djelovanje javnih službi u kriznim situacijama | 2021. | - | - | - | - | - | 80.000,00 | 80.000,00 | Teritorijalna vatrogasno - spasilačka jedinica; Rukovodilac OKC-a |
| 2022. | - | - | - | 80.000,00 | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 6. | Izgradnja nadstrešice na Gradskoj tržnici Prijedor | Izgrađena nadstrešica | 2021. | - | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose |
| 2022. | - | 15.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 7. | Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte ( nepokretnosti ) | Ekspropriatisani objekti | 2021. | - | - | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 | Stručna služba Gradonačelnika / Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina |
| 2022. | - | 200.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |
| 8. | Nabavka vozila za potrebe AD „Vodovod“ Prijedor | Nabavljeno vozilo | 2021. | - | - | - | - | - | 750.000,00 | 750.000,00 | Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose |
| 2022. | - | 750.000,00 | - | - | - |
| 2023. | - | - | - | - | - |

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti OSTALI PROJEKTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina realizacije** | **Izvori finansiranja (KM)** | | | | | **Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)** |
| **Sredstva Grada Prijedora** | | | **Ostali izvori finansiranja** (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća) | **Privatni izvor** |
| **Redovna budžetska sredstva** | **Kreditna sredstva** | **Nenovčana sredstva** |
| **2021.** | 37.908,00 | 69.283,60 | - | - | - | **107.191,60** |
| **2022.** | 104.591,40 | 3.265.000,00 | - | 80.000,00 | - | **3.449.591,40** |
| **2023.** | 114.311,00 | - | - | - | - | **114.311,00** |
| **UKUPNO** | **256.810,40** | **3.334.283,60** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **3.671.094,00** |

**OBRAĐIVAČ ŠEF ODSJEKA**

1. Odsjek za strateško planiranje, Zinajda Hošić, dipl.ecc

upravljanje projektima i razvojem

2. Odjeljenje za finansije